**Еженедельный отчет по текущему ремонту с 03.12.2018- 07.12.2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид текущего ремонта** | **Адрес** | **Период проведения работ** | **Ед. изм.** | **Примечания** | **Фотофиксация** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **Косметический ремонт лестничных клеток** | Красносельское ш. д. 67 | 03.12.2018-07.12.2018 | м2 | Выполнено | **C:\Documents and Settings\Пользователь\Local Settings\Temp\20181128_120653.jpg** |
| **2** | **Осмотр и ремонт фасада**  | Софийский б-р д. 24 (ремонт фасада) | 03.12.2018-07.12.2018 | м2 | Выполнено | **\\Gorbunova\пто\ПТО (Фото)\Участок № 20\б-р. Соф\24\фасад (2018)\IMG-5ecb150c243e3be4335626d7906b1e27-V.jpg** |
| пос. Ленсоветовский д. 12 (ремонт балконов) | 03.12.2018-07.12.2018 | м2 | Выполнено | **C:\Documents and Settings\Пользователь\Local Settings\Temp\IMG-20181210-WA0012.jpg** |
| пос. Ленсоветовский д. 14 (ремонт балконов) | 03.12.2018-07.12.2018 | м2 | Выполнено | **C:\Documents and Settings\Пользователь\Local Settings\Temp\Rar$DI00.875\IMG-20181210-WA0030.jpgC:\Documents and Settings\Пользователь\Local Settings\Temp\Rar$DI07.734\IMG-20181210-WA0023.jpg** |
| **3** | **ТВР** | Чистякова ул. д. 6/7 | 03.12.2018-07.12.2018 | м2 | Выполнено | **C:\Documents and Settings\Пользователь\Local Settings\Temp\Rar$DI00.594\IMG-cf4afc5b09552165a5914337b0575aac-V.jpg** |
| Огородная ул. д. 6 | 03.12.2018-07.12.2018 |  | Выполнено | **C:\Documents and Settings\Пользователь\Local Settings\Temp\Rar$DI16.891\IMG-2598277d91051b376d6f09dac87697cd-V.jpg** |
|  **4** | **Герметизация стеновых панелей** | Школьная ул. д. 34 | 03.12.2018-07.12.2018 | м.п. | Выполнено | **C:\Documents and Settings\Пользователь\Local Settings\Temp\IMG-20181210-WA0044.jpg**C:\Documents and Settings\Пользователь\Local Settings\Temp\IMG-20181210-WA0039.jpg |
| Школьная ул. д. 18 | 03.12.2018-07.12.2018 | м.п. | Выполнено | **C:\Documents and Settings\Пользователь\Local Settings\Temp\IMG-20181211-WA0001.jpg** |